|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **滁州技师学院绿化移植项目** | | | | | **工程** | |  |
|  |  |
|  |  | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | |
| **招标工程量清单** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | 招 标 人： | |  | | |  | |
|  | | | |  | |
|  | | | | （单位盖章） | | |  | |
|  | | | | | | | | |
|  | | 造价咨询人： | |  | | |  | |
|  | | | |  | |
|  | | | | （单位盖章） | | |  | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | 2018年10月30日 | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
|  | | **滁州技师学院绿化移植项目** | | | | | **工程** |  | |
|  | |  | | | | |  | | |
| **招标工程量清单** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | 招 标 人： | |  |  | 造价咨询人： |  | | |  |
|  | | | （单位盖章） |  | | （单位资质专用章） | | |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | 法定代表人  或其授权人： | |  |  | 法定代表人  或其授权人： |  | | | |
|  |  |  | | |  |
|  | | | （签字或盖章） |  | | （签字或盖章） | | |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | 编 制 人： | |  |  | 复 核 人： |  | | |  |
|  | | | （造价人员签字盖专用章） |  | | （造价工程师签字盖专用章） | | |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | 编 制 时 间： | | 2018年10月30日 |  | 复 核 时 间： | 2018年10月30日 | | |  |

**填 表 须 知**

1、工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

3、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，按招标文件规定执行。

1. 金额（价格）均应以人民币表示。

**清单总说明**

**工程名称：滁州技师学院绿化移植项目**

|  |
| --- |
| 1.本工程位于滁州市技师学院校园内,主要施工内容为：移植原有乔木及灌木等，垃圾清运，种植土回填等。  2.本工程量清单中的所有内容。  3.清单编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)；《安徽省园林绿化工程计价规范》等以及本工程招标文件及当地相关法规政策文件。  4、所有取土场由各投标人自行考察现场，自行选择，费用自理，本次编制土方外运和外弃及取土运距按照5km计算；  5、经现场实际勘查，本次工程主要工作内容是园区内绿化移植，要求包栽包活，存活养护期为一个月，保存养护期为一年，具体以清单说明为准；  6、本工程所有工程内容无详细施工图纸，具体参照苗木统计表，控制价所列项为实际勘查所得；  7、工程量清单列出的每个项目已包括涉及与该项目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读；  8、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用；  9、投标人应填写工程量清单中所有工程项目的价格，凡技术规范、招标文件和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中；  10、清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集和招标文件要求为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准； |